БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«15» октября 2021 года

Собственникам помещений

в многоквартирном доме №20 по ул. Михалковская,

г. Москва.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

№ 20 по ул. Михалковская, г. Москва

Уважаемый собственник!

Сообщаем Вам, что многоквартирный дом №20 поул. Михалковская, г. Москва, (далее – многоквартирный дом), включен в региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 2022 год.

Чтобы капитальный ремонт состоялся, направляем предложения о проведении капитального ремонта общего имущества.

1. Срок начала капитального ремонта: апрель 2022 года.

2. Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества:

- капитальный ремонт кровли;

- капитальный ремонт фасада;

- капитальный ремонт фундамента.

3. Предельная стоимость капитального ремонта:

- капитальный ремонт кровли – 4 000 000 рублей;

- капитальный ремонт фасада – 2 500 000 рублей;

- капитальный ремонт фундамента – 1 200 000 рублей.

Всего: 7 700 000 рублей.

4. Источник финансирования капитального ремонта:

- взносы собственников помещений в многоквартирном доме, хранящиеся на специальном счете фонда капремонта (далее – ФКР).

5. Порядок проведения капитального ремонта:

- Капитальный ремонт рекомендуется провести силами подрядной организации ООО «Производственная фирма «Мастер». Данная организация имеет опыт, необходимую квалификацию и соответствующие допуски для проведения работ капитального ремонта объектов. Копию коммерческого предложения подрядной организации с проектом договора подряда, сметой, Вы можете получить в управляющей организации ООО «УК Альфа». Также, по Вашему запросу мы направим документы на ваш электронный адрес.

6. Порядок финансирования капитального ремонта:

- выплата аванса подрядной организации в размере 30% стоимости соответствующего вида услуг или работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме;

- в порядке, определенном условиями договора подряда, выплата оставшейся стоимости работ, в установленные договором сроки.

По законодательству, у собственников есть 3 месяца с момента получения настоящего предложения, чтобы рассмотреть его и принять на общем собрании решения о проведении капитального ремонта. Такой порядок предусмотрен частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса.

По всем вопросам, которые у Вас возникнут, обращайтесь к закрепленному сотруднику.

| Алла Степановна Глебова | 8 (499) 123-45-67 | Часы приема: вторник, с 15 до 18 ч |
| --- | --- | --- |

В конце января 2022ООО «УК Альфа» инициирует общее собрание собственников, чтобы проголосовать по вопросам капитального ремонта. Просим Вас обдумать настоящее предложение и проголосовать на предстоящем общем собрании. Повестку предстоящего общего собрания собственников по вопросам капремонта ООО «УК Альфа» направит собственникам дополнительно.

Генеральный директор

ООО «УК Альфа» А.В. Львов